浙江安防职业技术学院校园建设

（第二次公开招标）

投标文件

正或副  本

投 标 人 名 称：

（加盖企业公章）

招  标  编  号：

项  目  名  称：

年     月     日

投标人须知

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 温州市郭溪南单元安防学院J-02北地块建设工程水土保持方案报告书编制 |
| 2 | 工程地点及 招标范围 | 工程地点：温州市郭溪南单元安防学院J-02北地块 招标范围：水土保持方案报告书编制，通过行业行政主管部门审批，配合业主单位及相关部门完成相应手续，在水土保持方案报告书审查完成后需出具符合审批要求的完整报告书。 |
| 3 | 工期要求 | 21日历天（合同签订后14天完成送审稿，审查通过后7天内完成报批稿），并配合业主单位及相关部门完成相应手续。 |
| 4 | 资金来源 | 已落实 |
| 5 | 资质及项目 负责人要求 | 企业资质具有：生产建设项目水土保持方案编制单位水平评价证书三星及以上资质的独立法人或水土保持方案编制资格证书丙级及以上资质的独立法人；②项目负责人：具有水利相关专业高级工程师或以上技术职称。 |
| 6 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 7 | 报价方式 | 水土保持方案报告书编制及评审总费用报价（包含水土保持方案编制费及一切相关费用） |
| 8 | 踏勘现场 | 投标人自行踏勘 |
| 9 | 投标文件份数 | 正本壹份，副本陆份（正本与副本有不一致时均以正本内容为准） |
| 10 | 投标文件 提交地点 | 收件人：浙江安防职业技术学院 地 点：温州市瓯海区瓯海大道2555号 |
| 11 | 投标文件 提交方式 | 投标人根据提供的投标文件格式填写并按顺序装订成册，按封皮模板密封封装（封装处加盖公章），密封后在投标截止日期前递交（可快递递交）。 |
| 12 | 投标文件 递交截止时间 | 2016年10月25日13：30前 |
| 13 | 评标办法和标准 | 最低评标价法 |
| 14 | 最高控制价 | 本项目设置最高控制价为7.776万元，投标报价高于最高控制价做废标处理。 |
| 15 | 联系方式 | 招标人：浙江安防职业技术学院 地 址：温州市瓯海区瓯海大道2555号安防学院5号楼204室 联系人：季老师 电话：0577-85108122 传真：0577-85108122 |
| 16 | 项目概况 | 温州市郭溪南单元安防学院J-02北地块建设工程，位于温州市郭溪南单元安防学院J-02北地块，项目总建筑面积约17万平方米，地上2-12层（约15万平方米）、地下 1 层（约2万平方米），概算投资额约为12.73亿元人民币，土建投资4.3亿元（其中一阶段土建投资2.57亿元，二阶段土建投资1.73亿元）功能用途为教育用房。 |
| 17 | 水土保持方案编制内容（包括但不限于该要求） | 1．评估依据； 2．综合说明； 3．方案编制总则； 4．项目概况； 5．项目区概况； 6．主体工程水土保持分析与评价； 7．防治责任范围及防治分区； 8．水土流失预测； 9．防治目标及防治措施布设； 10．水土保持监测； 11．投资估算及效益分析； 12．实施保障措施； 13．结论及建议。 |

一、综合说明

1.温州市郭溪南单元安防学院J-02北地块建设工程经温州市发展和改革委员会（温发改审﹝2016﹞13号）文件批复核准同意建设，建设地址位于温州市郭溪南单元安防学院J-02北地块。

2.本工程招标工作（第二次）由浙江安防职业技术学院组织实施。

3．对投标人资质要求：参加投标的单位必须具有独立法人资格、必须具有生产建设项目水土保持方案编制单位水平评价证书三星及以上资质或水土保持方案编制资格证书丙级及以上资质。

4．本工程此次招标范围为水土保持方案报告书编制，通过行业行政主管部门审批，配合业主单位及相关部门完成相应手续，在水土保持方案报告书审查完成后需出具符合审批要求的完整报告书。

5．上述工程按照《中华人民共和国招标投标法》等国家、省、市有关规定，现通过公开招标方式选择中标候选单位。

6．中标单位的项目档案资料必须符合国家有关档案管理规定的要求，负责项目方案报告书的编制、汇总和整理工作，并在通过行业行政主管部门审查备案通过后提交给招标人。

7．过程中所需之材料及设备，由投标人自行负责。

8．其他未说明事项按国家有关规范执行。

二、有关说明

1．投标人应认真审阅招标文件所有的内容，如果投标人的投标文件不能符合投标文件的要求，责任由投标人自负。

2．在投标截止日之前规定的时间内，投标人可以以补充通知书的形式对投标文件进行修改或补充，补充通知书是投标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

3．投标人在获得投标文件的有关资料后可根据自己的需要自行到建设工程现场进行勘察，以便获取由投标人自行负责编制的投标文件和签订合同所需的一切资料。现场勘察的费用由投标人自行承担。

4．付款方式：本项目为总价包干合同（中标后不管项目变化大小，总价不变），完成报告书并提交水土保持方案文本报告并通过行业行政主管部门审查备案后14个工作日内，招标人向中标人一次性支付合同约定的相应金额。

5．工程投标报价：

（1）投标文件中的报价总价全部采用人民币，以元为单位。若用数字表示数额与用文字表示数据不一致时，以文字数额为准。

（2）投标文件中的总价为节能评估总费用（包含水土保持方案编制费及一切相关费用）。

（3）报价计费依据以《浙江省物价局关于公布规范后水土保持方案报告书编制费等收费标准的通知》（浙价服﹝2013﹞251号）规定的水土保持方案报告书编制收费标准并结合投标人自身综合实力进行计算。

（4）本项目设置最高控制价为7.776万元，投标报价高于最高控制价做废标处理。

三、开标

1．开标会议由招标人组织并主持，有关部门进行指导和监督，投标人代表参会。

2．投标文件有下列情况之一者将做废标处理：

（1）未实质性响应投标文件要求；

（2）未按要求加盖投标人公章，或没有法定代表人授权；

（3）未按规定格式填写、内容不全或字迹模糊、辨认不清，影响评标；投标截止期以后送达的投标文件；

（4）投标人对同一项目递交二份以上不同内容的投标文件或作出二个以上报价，且没有注明某一份投标文件或某一份报价最终有效；

（5）投标文件上未填写项目负责人；

（6）投标文件未按规定密封；

（7）投标文件份数不够。

四、评标办法

评标小组人员将以价格因素确定中标候选人，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人为中标候选人或者供应商。评标委员会按各投标人或者供应商的投标报价由低到高顺序排列，投标报价相同的，按工程业绩规模、性质等指标由高到低顺序排列。评标委员会认为，排在前面的中标候选人或者供应商的最低报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，可能影响成果质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的时限内提供书面文件予以解释说明，或提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该投标人或者供应商的中标候选资格，按顺序由排在后面的中标候选人或者供应商递补，以此类推。

附件1

- 报 价 函

| 项目名称 | 项目概况 | 项目序号 | 项目内容 | 单位 | 费率 | 数量 | 价格 | 工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温州市郭溪南单元安防学院J-02北地块建设工程水土保持方案报告书编制 | 项目总建筑面积约17万平方米，地上2-12层（约15万平方米）、地下 1 层（约2万平方米），概算投资额约为12.73亿元人民币，土建投资4.3亿元（其中一阶段土建投资2.57亿元，二阶段土建投资1.73亿元）功能用途为教育用房； | 一 | 直接费用 |  |  |  |  | 日历天 | 总费用报价（包含水土保持方案编制费及一切相关费用） |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | … | … | … | … | … | … |  |  |
|  |  | 二 | 其他 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | … | … | … | … | … | … |  |  |
|  |  | 三 | 税金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| - 报价总价 （人民币大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人全称（盖章）：

法定代表人（签字）：

日 期：    年    月    日

- 附件2

- 水土保持方案报告书工程项目业绩

项目名称：                                                                     招标编号：

| 序号 | 项目名称 | 规 模 | 编制完成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.备注中注明是否已通过行业行政主管部门审查备案等相关项目信息。

投标人全称（盖章）：

法定代表人（签字）：

日期：    年   月    日

- 附件3

- 法定代表人授权书

浙江安防职业技术学院：

（投标人全称）法定代表人             授权

（全权代表姓名）为全权代表，在     年    月    日至     年      月      日（代理

时限）为我公司代理人，以本公司名义参加采购编号              项目名称

的报价活动，全权代表我方处理采购活动中的一切事宜。

法定代表人 (签字)：

投标人全称（公章）：

日期：     年    月    日

附：

授权代表姓名（签字）：

职务：

详细通讯地址：

手机：

电话：

传真：

邮政编码: